Додаток 1

Інформація про стан виконання

Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області

у 2018 році

| № з/п | Назва напряму діяльності та заходу програми | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Очікуваний результат за програмою | Стан виконання (досягнутий результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1. Удосконалення системи збирання та перевезення твердих побутових відходів | - Оновлення контейнерного господарства | 2018 | забезпечення 100 % збирання та перевезення відходів | придбано контейнери для збирання побутових відходів у м. Рубіжне, Станично-Луганському, Новоайдарському, Старобільському, Попаснянському та Троїцькому районах |
|  |  | - Оновлення парку сміттєвозів | 2018 | забезпечення 100 % збирання та перевезення відходів | придбано один сміттєвоз для смт Біловодськ, три – для потреб Станично-Луганського району |
|  |  | - Будівництво п’яти сміттєперевантажувальних станцій | 2018-2019 | значне скорочення експлуатаційних видатків | не виконано, у заявку з відсутністю коштів |
| 2. | 2. Будівництво та введення в експлуатацію об’єктів поводження з відходами | 2.1. Будівництво центрального об’єкту поводження з відходами | 2018-2020 | забезпечення захоронення твердих побутових відходів з дотриманням вимог природоохоронного законодавства, отримання електричної енергії | не виконано, у зв’язку з відсутністю коштів |
|  |  | 2.2. Облаштування та введення в експлуатацію полігонів ТПВ | 2018 | забезпечення захоронення ТПВ з дотриманням вимог природоохоронного законодавства | не виконано, у зв’язку з відсутністю коштів |
|  |  | 2.3. Придбання техніки для місць видалення відходів | 2018-2019 | забезпечення нормативних вимог експлуатації місць видалення відходів | не виконано, у зв’язку з відсутністю коштів |
|  |  | 2.4. Розробка техніко-економічного обґрунтування будівництва центрального об’єкта поводження з відходами | 2018 | забезпечення захоронення ТПВ із дотриманням вимог природоохоронного законодавства | не виконано, у зв’язку з частковим фінансуванням |
| 3. | 3. Заходи для скорочення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище | 3.1. Ліквідація несанкціонованих звалищ | 2017-2020 | поліпшення екологічного стану довкілля | ліквідовано та очищено території населених пунктів області від несанкціонованих сміттєзвалищ |
|  |  | 3.2. Рекультивація існуючих МВВ | 2018-2020 | поліпшення екологічного стану довкілля | не виконано, у зв’язку з відсутністю коштів |
| 4. | 4. Нормативно-правове, науково-технічне та інформаційне забезпечення | 4.1. Розробка схем санітарного очищення | 2018-2020 | упорядкування заходів із санітарного очищення територій | не виконано, у зв’язку з відсутністю коштів |
|  |  | 4.2. Проведення рекламно-інформаційної роботи з використанням засобів масової інформації, листівок, плакатів, стендів, виставок тощо | 2017-2020 | підвищення відповідальності населення у сфері поводження з відходами | не виконано, у зв’язку з відсутністю коштів |
|  |  | 4.3. Розробка освітніх програм та проведення занять із цивілізованого поводження з відходами з різними соціальними та професійними групами населення | 2017-2020 | підвищення обізнаності населення у сфері поводження з відходами | не виконано, у зв’язку з відсутністю коштів |
|  |  | 4.4. Дослідження морфологічного складу твердих побутових відходів | 2018 | отримання вихідних даних для коригування Програми | не виконано, у зв’язку з відсутністю коштів |
|  |  | 4.5. Коригування Програми | 2018-2019 | забезпечення відповідності планових показників Програми фактичним | кошти не виділялись |
|  |  | 4.6. Розробка впровадження інформаційно-аналітичної системи моніторингу | 2017-2020 | оперативний моніторинг у сфері поводження з відходами | не виконано, у зв’язку з відсутністю коштів |