ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до результатів виконання

Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами                          у Луганській області за 2018 рік

- Основні дані

Метою Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області (далі - Програма) є зниження негативного впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я населення при забезпеченні економічно ефективної діяльності системи управління відходами.

Рішення про розроблення – протокольні доручення за підсумками розширеної апаратної наради голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації за участю Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Черниша В.О. від 13.09.2016 року.

Програма затверджена рішенням обласної ради від 29.01.2009 № 26/21,                     зі змінами розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31.03.2017 № 195 (нова редакція),                     від 07.08.2017 № 528, від 20.09.2017 № 671, від 22.01.2018 № 50, від 22.06.2018 № 501, від 21.08.2018 № 632.

Відповідальний виконавець Програми: Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Строки виконання Програми: 2017 – 2020 роки.

- Виконання завдань і заходів

Всього у 2018 році Програмою передбачено виконання 15 заходів на загальну суму 244717,00 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 34050,00 тис. грн, обласного бюджету – 184203,00 тис. грн, районних, міських (міст обласного значення) бюджетів – 26334,00 тис. грн та інших джерел – 130,00 тис. грн.

У 2018 році за напрямом «Удосконалення системи збирання та перевезення твердих побутових відходів» Програми передбачено виконання             3 заходів, на які заплановані витрати на суму 166964,00 тис. грн. За звітний період профінансовано 2 заходи на загальну суму 9441,453 тис. грн. Захід будівництво п’яти сміттєперевантажувальних станцій не виконано, у зв’язку з відсутністю коштів.

За напрямом «Будівництво та введення в експлуатацію об’єктів поводження з відходами» заплановано 4 заходи на суму 71300,00 тис. грн. За звітний період частково профінансовано 1 захід на суму 162,683 тис. грн.

За напрямом «Заходи для скорочення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище» заплановано                     2 заходи. За звітний період профінансовано 1 захід на суму 1783,051 тис. грн, зокрема: ліквідація несанкціонованих звалищ.

За напрямом «Нормативно-правове, науково-технічне та інформаційне забезпечення» передбачено виконання 6 заходів на загальну суму 5210,000 тис. грн. За звітний період жоден із заходів не профінансовано, у зв’язку з відсутністю коштів.

Інформація про стан виконання Програми наведена у додатку 1.

3. Оцінка ефективності виконання

У 2018 році Програмою передбачено фінансування заходів на загальну суму 244717,00 тис. грн. Фактично профінансовано заходів на загальну суму 11387,187 тис. грн, а саме: оновлення контейнерного господарства та парку сміттєвозів, ліквідація несанкціонованих звалищ.

Метою виконання цих заходів є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання та перевезення твердих побутових відходів і запобігання їх шкідливої дії на навколишнє природне середовище і здоров’я населення, поліпшенню якості послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів та не допустить утворенню стихійних звалищ та покращить якість життя населення.

Показники ефективності реалізації Програми наведено у додатку 2.

- Фінансування

Заплановані заходи на 2018 рік:

- Назва заходу – «Оновлення контейнерного господарства».                 Виконавці – Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. За рахунок коштів міських, сільських (селищних) бюджетів придбано контейнери для збирання побутових відходів у м. Рубіжне, Станично-Луганському, Новоайдарському, Старобільському, Попаснянському та Троїцькому районах на суму 931,453 тис. грн;

- Назва заходу – «Оновлення парку сміттєвозів». За рахунок коштів місцевого бюджету придбано один сміттєвоз для смт Біловодськ на загальну суму 1548,00 тис. грн, два – за рахунок коштів державного бюджету на                     суму 4915,80 тис. грн та один – за рахунок коштів районного бюджету на суму 2046,20 тис. грн у Станично-Луганському районі.

- Назва заходу – «Будівництво п’яти сміттєперевантажувальних станцій». Виконавці – Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації. У зв’язку з відсутністю коштів захід не профінансовано.

- Назва заходу – «Будівництво центрального об’єкту поводження з відходами». Виконавці – Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації. У 2018 році захід не профінансовано.

- Назва заходу – «Облаштування та введення в експлуатацію полігонів ТПВ». Виконавці – Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації. У зв’язку з відсутністю коштів, захід не профінансовано.

- Назва заходу – «Придбання техніки для місць видалення відходів». Виконавці – Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації. У 2018 році Програмою за рахунок коштів обласного бюджету передбачено фінансування заходу на загальну суму 4800,00 тис. грн, але у зв’язку з відсутністю коштів захід не профінансовано.

- Назва заходу – «Розробка техніко-економічного обґрунтування будівництва центрального об’єкта поводження з відходами». Виконавці – Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації.                     У 2018 році Програмою за рахунок коштів обласного бюджету передбачено фінансування заходу на загальну суму 1480,00 тис. грн. За звітний період захід профінансовано частково 162,683 тис. грн за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

- Назва заходу – «Ліквідація несанкціонованих звалищ». Виконавці – виконавчі органи сільських, селищних, міських ради. За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми захід профінансовано на загальну суму 1783,051 тис. грн.

- Назва заходу – «Рекультивація існуючих МВВ». Виконавці – Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.              У зв’язку з тим, що будівництво центрального об’єкту не закінчено, проведення заходу з рекультивації не доцільно.

- Назва заходу «Розробка схем санітарного очищення». Виконавці – Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.                У зв’язку з відсутністю коштів захід не профінансовано.

- Назва заходу «Проведення рекламно-інформаційної роботи з використанням засобів масової інформації, листівок, плакатів, стендів, виставок тощо». Виконавці – Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. За рахунок коштів обласного бюджету, районних, міських бюджетів та інших джерел Програмою передбачено фінансування заходу на загальну суму 220,00 тис. грн. У зв’язку з відсутністю коштів захід не профінансовано.

- Назва заходу «Розробка освітніх програм та проведення занять із цивілізованого поводження з відходами з різними соціальним та професійними групами населення». Виконавці – Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. За рахунок коштів обласного бюджету, районних, міських бюджетів та інших джерел Програмою передбачено фінансування заходу на загальну суму 50,00 тис. грн. У зв’язку з відсутністю коштів захід не профінансовано.

- Назва заходу «Дослідження морфологічного складу твердих побутових відходів». Виконавці – Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації. За рахунок коштів обласного бюджету Програмою передбачено фінансування заходу на загальну суму 180,00 тис. грн. У зв’язку з відсутністю коштів захід не профінансовано.

- Назва заходу «Коригування Програми». Виконавці – Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації. За рахунок коштів обласного бюджету Програмою передбачено фінансування заходу на загальну суму 60,00 тис. грн. Захід не профінансовано.

- Назва заходу «Розробка впровадження інформаційно-аналітичної системи моніторингу». Виконавці – Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації. За рахунок коштів обласного бюджету Програмою передбачено фінансування заходу на загальну суму 150,00 тис. грн. У зв’язку з відсутністю коштів захід не профінансовано.

Ресурсне забезпечення реалізації завдань та заходів Програми наведено у додатку 3.

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для ефективної реалізації завдань, передбачених Програмою, необхідно належне та вчасне фінансування, а також, завершити роботи з розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва центрального об’єкта поводження з відходами, оскільки будівництво центрального об’єкта поводження з відходами є головним заходом Програми.