|  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1 до Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрями діяльності та заходи Регіональної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Луганській області на період до 2020 року |
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Відповідальні виконавці заходу | Джерела фінансування | Орієнтовна вартість робіт з реалізації заходу, тис. грн, у тому числі за роками | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої інфраструктури | 1. На підставі аналізу аварійності виявлення місць концентрації ДТП (МК ДТП) та місць з незадовільними дорожніми умовами (МНДУ) на вулично-шляховій мережі, розроблення заходів щодо усунення причин і умов, які сприяють скоєнню ДТП | 2018-2020 | УПП у Луганській області ДПП НП України |  |  |  |  | удосконалення організації дорожнього руху |
|  |  | Біловодська ОТГ | 2018-2020 | Біловодська ОТГ | місцевий бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  | 2. Розробка схеми організації дорожнього руху |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м. Сєвєродонецьк - 1 од. | 2018 | виконком Сєвєродонецької міської ради | місцевий бюджет | 1413,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 3. Забезпечення впровадження засобів примусового зниження швидкості та шумових смуг у районах розташування навчальних закладів в м. Лисичанську - 10 од.: |  |  |  |  |  |  | підвищення безпеки учнів навчальних закладів |
|  |  | вул. В.Сосюри Ліцей вул. Сметаніна ЗОШ № 3 вул. Жовтнева ЗОШ № 4 вул. Машинобудівників Гімназія | 2018 | виконком Лисичанської міської ради | місцевий бюджет | 8,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 4. Встановлення вздовж тротуарів або узбіч у місцях скупчення транспорту та пішоходів напрямних пішохідних огороджень: |  |  |  |  |  |  | зниження вірогідності виходу пішоходів на проїзну частину, виключення можливості виникнення конфлікту між колісними транспортнимизасобоми та пішоходами у найбільш небезпечних місцях |
|  |  | м. Сєвєродонецьк - 360 м | 2018 | виконком Сєвєродонецької міської ради | місцевий бюджет | 360,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Білокуракинська ОТГ - 60 м | 2018-2020 | САД у Луганській області, Управління розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області ОДА, Білокуракинська ОТГ | місцевий бюджет | 2,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  | Новоайдарський район: | 2019 | Новоайдарська райдержажміністрація | місцевий бюджет | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |
|  |  | вздовж дитячого майданчика по вул. Центральній, с. Бахмутівка - 200 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Здійснення заходів щодо приведення рівня штучного освітлення вулиць і доріг у населених пунктах до нормативних вимог |  |  |  |  |  |  | підвищення рівня освітлення вулиць і доріг у населених пунктах |
|  |  | Новопсковська ОТГ: утримання мережі - 98,8 км | 2018 | САД у Луганській області, Управління розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області ОДА, Новопсковська ОТГ | місцевий бюджет | 390,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | м. Сєвєродонецьк: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | технічне обслуговування, поточний ремонт та утримання 111,5 км мережі - 3111 од. світлоточок | 2018 | виконком Сєвєродонецької міської ради | місцевий бюджет | 1677,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | відновлення 1,05 км системи зовнішнього освітлення селищ - 22 од. світлоточок | 2018 | виконком Сєвєродонецької міської ради | місцевий бюджет | 241,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | відновлення 27,7 км системи зовнішнього освітлення міста - 964 од. світлоточок | 2018 | виконком Сєвєродонецької міської ради | місцевий бюджет | 11180,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | вул. Б.Ліщини, 31 - 1 од. | 2018 | виконком Сєвєродонецької міської ради | місцевий бюджет | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | вул. Курчатова, 19 - 1 од. | 2018 | виконком Сєвєродонецької міської ради | місцевий бюджет | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | шосе Будівельників (біля маг. "Мікс") - 2 од. | 2018 | виконком Сєвєродонецької міської ради | місцевий бюджет | 180,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Білокуракинська ОТГ | 2018 | САД у Луганській області, Управління розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області ОДА,УПП у Луганській області ДПП НП, Білокуракинська ОТГ | держбюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Новоайдарський район: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Говорунова, с. Царів | 2018-2019 | Новоайдарська райдержажміністрація | місцевий бюджет | 60,0 | 60,0 | 0,0 |  |
|  |  | вул. Мостова, с. Вовкодаєве | 2018 | Новоайдарська райдержажміністрація | місцевий бюджет | 199,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | вул. Весела, с. Вовкодаєве | 2019 | Новоайдарська райдержажміністрація | місцевий бюджет | 0,0 | 199,0 | 0,0 |  |
|  |  | вул. Підгорна, с. Вовкодаєве | 2020 | Новоайдарська райдержажміністрація | місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 199,0 |  |
|  |  | вул. Шевченка, с. Колядівка | 2018 | Новоайдарська райдержажміністрація | місцевий бюджет | 199,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | вул. Теплична, с. Колядівка | 2018 | Новоайдарська райдержажміністрація | місцевий бюджет | 199,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | вул. Мирна, с. Колядівка | 2019 | Новоайдарська райдержажміністрація | місцевий бюджет | 0,0 | 199,0 | 0,0 |  |
|  |  | вул. Вишнева, с. Колядівка | 2020 | Новоайдарська райдержажміністрація | місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 199,0 |  |
|  |  | вул. Вишнева, с. Денежникове | 2019 | Новоайдарська райдержажміністрація | місцевий бюджет | 0,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  | м. Лисичанськ: | 2019-2020 | виконком Лисичанської міської ради | місцевий бюджет | 0,0 | 1500,0 | 500,0 |  |
|  |  | 6. Нанесення на пішохідних доріжках перед перехрестям написів щодо безпечного переходу через проїзну частину «Зніми навушники», «Візьми дитину за руку», «Переходь на зелений» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Біловодська ОТГ - 18 од. | 2018-2020 | САД у Луганській області, Управління розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області ОДА,УПП у Луганській області ДПП НП, Біловодська ОТГ | місцевий бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | 7. Позначення пішоходних переходів: розміткою червоно-білого кольору з використанням стійких маркувальних матеріалів |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Білокуракинська ОТГ - 16 од. | 2018-2020 | САД у Луганській області, Управління розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області ОДА,УПП у Луганській області ДПП НП, Білокуракинська ОТГ | місцевий бюджет | 1,0 | 2,0 | 3,0 |  |
|  |  | м. Лисичанськ - 60 од. | 2018-2020 | виконком Лисичанської міської ради | місцевий бюджет | 10,0 | 25,0 | 25,0 |  |
|  |  | Новоайдарський район: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Новоохтирська с/р - 1 од. | 2019 | Новоайдарська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,0 | 2,5 | 0,0 |  |
|  |  | пластиковою розміткою: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м. Сєвєродонецьк - 1000 кв. м | 2018 | виконком Сєвєродонецької міської ради | місцевий бюджет | 800,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | 8. Обладнання автомобільних доріг загального користування і вулиць населених пунктів дорожніми знаками: у разі їх відсутності та заміна знаків, які не відповідають вимогам ДСТУ 4100:2014 |  |  |  |  |  |  | загострення уваги пішоходів перед їх виходом на проїзну частину |
|  |  | Білокуракинська ОТГ - 19 од. | 2018-2020 | САД у Луганській області, Управління розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області ОДА,УПП у Луганській області ДПП НП, Білокуракинська ОТГ | місцевий бюджет | 9,1 | 11,0 | 5,8 |  |
|  |  | м. Лисичанськ - 939 од. | 2018-2020 | виконком Лисичанської міської ради | місцевий бюджет | 42,3 | 42,3 | 42,3 |  |
|  |  | м. Сєвєродонецьк - 140 од. | 2018 | виконком Сєвєродонецької міської ради | місцевий бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 1.33 "Діти", 5.35.1-2 "Пішохідний перехід" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Новоайдарський район: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Райгородка - 2 об'єкти - 8 од. | 2019 | Новоайдарська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  |
|  |  | с. Штормове - 1 об'єкт - 4 од. | 2019 | Новоайдарська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  |
|  |  | с. Бахмутівка - 1 об'єкт - 4 од. | 2019 | Новоайдарська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |
|  |  | с. Колядівка - 2 об'єкти - 8 од. |  | Новоайдарська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,0 | 4,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Дмитрівка - 1 об'єкт - 4 од. | 2019 | Новоайдарська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |
|  |  | 6.1 «Пункт першої медичної допомоги» та 6.2 «Лікарні» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Біловодська ОТГ | 2018-2020 | САД у Луганській області, Управління розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області ОДА,УПП у Луганській області ДПП НП, Біловодська ОТГ | місцевий бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | Новопсковський район – 8 од. (4 амбулаторії) | 2019 | Новопсковська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,0 | 0,6 | 0,0 |  |
|  |  | 9. Встановлення бетонних півсфер у м. Сєвєродонецьку- | 2018 | виконком Сєвєродонецької міської ради | місцевий бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 10. Впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом у м. Сєвєродонецьку: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проектно-кошторисна документація | 2018 | виконком Сєвєродонецької міської ради | місцевий бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | дорожній контролер з блоком зв'язку - 20 од. робоча станція диспетчера - 1 од. робоча станція технолога - 1 од. сервер з ПЗ "Карта міста" – 1 од. обладнання візуалізації - 1 од. | 2018 | виконком Сєвєродонецької міської ради | місцевий бюджет | 2340,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 . | Підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів та вантажів комерційним автомобільним транспортом | 1. Облаштування зупинок громадського транспорту автопавільйонами, навісами та відповідними елементами малої архітектури (перон, лави, урни, дошка оголошень тощо) |  | САД у Луганській області, Управління розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області ОДА,УПП у Луганській області ДПП НП, Білокуракинська ОТГ |  |  |  |  | підвищення якості послуг громадського автомобільного транспорту |
|  |  | Білокуракинська ОТГ: лави - 12 од., урни - 12 од. | 2019-2020 |  | місцевий бюджет | 0,0 | 10,0 | 12,0 |  |
|  |  | м. Лисичанськ | 2018-2020 | виконком Лисичанської міської ради | місцевий бюджет | 200,0 | 300,0 | 400,0 |  |
|  |  | Новопсковський район: павільйон - 1 од., лави - 5 од., урни - 5 од. | 2020 | Новопсковська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
|  |  | Новоайдарський район: Чабанівська с/р: павільйон - 2 од. | 2018 | Новоайдарська райдержадмністрація | місцевий бюджет | 45,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Денежниківська с/р: лави - 5 од. | 2019-2020 | Новоайдарська райдержадмністрація | місцевий бюджет | 0,0 | 3,0 | 5,0 |  |
|  |  | м. Сєвєродонецьк: зупиночний комплекс - 20 од. | 2018 | виконком Сєвєродонецької міської ради | місцевий бюджет | 1700,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Покращення безпечної поведінки учасників дорожнього руху | 1. Організація постійного висвітлення в ЗМІ актуальних питань з безпеки дорожнього руху. Підготовка тематичних відеосюжетів для показу на телебаченні з питань підвищення рівня безпеки дорожнього руху в області |  | Департамент масових комунікацій ОДА, УПП у Луганській області ДПП НП України, виконкоми міст обласного значення, райдержадміністрації, виконкоми ОТГ | За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | інформованість населення, профілактика дорожньо-транспортного травматизму |
|  |  | 2. Забезпечення висвітлення в ЗМІ кожного факту ДТП з важкими наслідками із зазначенням причин і умов їх скоєння. Організація оперативних фото-, відео репортажів з місць скоєння ДТП з важкими наслідками |  | Департамент масових комунікацій ОДА, УПП у Луганській області ДПП НП України | За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | зниження кількості ДТП важкими наслідками |
|  |  | 3. Організація і проведення Тижня безпеки дорожнього руху, обласних конкурсів: серед загонів ЮІР та команд КВН-ЮІР на кращий дитячий малюнок і твір з тематики «Безпека дорожнього руху – запорука життя», конкурсів-рейдів «Увага! Діти на дорозі!» |  | Департамент освіти та науки ОДА, УПП у Луганській області ДПП НП України | За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | Підвищення рівня обізнаності дітей та здобуття ними практичних навичок виконання вимог ПДР у повсякденному житті, виховання законослухняного громадянина |
|  |  | 4. Придбання методичної літератури і наочної агітації для установ освіти з тематики навчання дітей ПДР для обладнання куточків та класів БЖД. |  | Департамент освіти та науки ОДА, УПП у Луганській області ДПП НП України |  |  |  |  | дотримання дітьми ПДР, виховання законослухняного громадянина |
|  |  | Новоайдарський район: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Райгородська с/р | 2019 | Новоайдарська райдержадмністрація | місцевий бюджет | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  |  | Штормівська с/р | 2019-2020 | Новоайдарська райдержадмністрація | місцевий бюджет | 0,0 | 2,0 | 1,0 |  |
|  |  | Бахмутівська с/р | 2019 | Новоайдарська райдержадмністрація | місцевий бюджет | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  |  | Дмитрівська с/р | 2019 | Новоайдарська райдержадмністрація | місцевий бюджет | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  |  | 5. Створення при установах освіти майданчиків для практичного навчання дітей ПДР |  |  |  |  |  |  | здобуття дітьми практичних навичок виконання вимог ПДР у повсякденному житті |
|  |  | Білокуракинська ОТГ - 4 од. | 2019-2020 | Білокуракинська ОТГ | місцевий бюджет | 0,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 4. | Удосконалення заходів реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод | 1.Придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для Луганського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф: | 2018-2020 | Департамент охорони здоров’я ОДА | інші кошти не заборонені законодавством | 4250,0 | 2125,0 | 4250,0 | надання своєчасної медичної допомоги постраждалим при ДТП |
|  |  | класу «В» – 5 одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я для забезпечення надання медичної допомоги потерпілим у ДТП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сватівський р-н | 2018-2020 | райдержадміністрація, Сватівське РТМО | місцевий бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 5. | Посилення заходів контролю за дотриманням правил дорожнього руху | 1. Встановлення технічних засобів системи відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі: на автомобільних дорогах державного значення: |  |  |  |  |  |  | своєчасне реагування на ускладнення дорожньої обстановки, попередження та розкриття злочинів, пов’язаних з використанням транспортних засобів |
|  |  | Н-26 Чугуїв – Мілове, км 132+000 (м. Сватове) - 1 комплекс | 2019 | Служба автомобільних доріг у Луганській області | держбюджет | 0,0 | 950,0 | 0,0 |  |
|  |  | Н-26 Чугуїв – Мілове, км 201+500 (м. Старобільськ) - 1 комплекс Н-21 Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк, км 1+300 (м. Старобільськ) - 1 комплекс | 2019 | Служба автомобільних доріг у Луганській області | держбюджет | 0,0 | 950,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | держбюджет | 0,0 | 950,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2019 | Служба автомобільних доріг у Луганській області | держбюджет | 0,0 | 950,0 | 0,0 |  |
|  |  | Н-21 Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк, км 39+960 (смт Новоайдар) - 1 комплекс | 2019 | Служба автомобільних доріг у Луганській області | держбюджет | 0,0 | 950,0 | 0,0 |  |
|  |  | Н-21 Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк, км 71+950 (м. Щастя) - 1 комплекс | 2019 | Служба автомобільних доріг у Луганській області | держбюджет | 0,0 | 950,0 | 0,0 |  |
|  |  | в населених пунктах: |  | виконкоми міст обласного значення |  |  |  |  |  |
|  |  | м. Сєвєродонецьк: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | впровадження та поточне утримання системи безперевного моніторингу – 60 од. камер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | місцевий бюджет | 709,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2. Оснащення вулично-дорожньої мережі міст області сучасними світлофорами, у тому числі із звуковими пристроями: |  |  |  |  |  |  | удосконалення організації дорожнього руху та зниження рівня аварійності |
|  |  | м. Рубіжне: | 2019 | виконком Рубіжанської міської ради | інші кошти не заборонені законодавст вом | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |
|  |  | перехрестя вул. Заводська – вул. Східна | 2019 | виконком Рубіжанської міської ради | інші кошти не заборонені законодавст вом |  |  |  |  |
|  |  | перехрестя вул. Студентська – вул. Б.Хмельницького | 2019 | виконком Рубіжанської міської ради | інші кошти не заборонені законодавст вом | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |
|  |  | перехрестя вул. Б.Хмельницького – вул. Володимирська | 2019 | виконком Рубіжанської міської ради | інші кошти не заборонені законодавст вом | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |
|  |  | перехрестя вул. Менделєєва – вул. Студентська | 2019 | виконком Рубіжанської міської ради | інші кошти не заборонені законодавст вом | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |
|  |  | м. Лисичанськ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | перехрестя вул. Первомайська – вул. В.Сосюри | 2019-2020 | виконком Лисичанської міської ради | місцевий бюджет | 0,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  | перехрестя вул. Первомайська – вул. Генерала Потапенка | 2020 | виконком Лисичанської міської ради | місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
|  |  | перехрестя вул. Червона – вул. Осипенко | 2020 | виконком Лисичанської міської ради | місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
|  |  | перехрестя вул. Червона – вул. Жовтнева | 2020 | виконком Лисичанської міської ради | місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
|  |  | м. Сєвєродонецьк: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | перехрестя вул. Б.Ліщини – вул. Енергетиків | 2018 | виконком Сєвєродонецькоїміської ради | місцевий бюджет | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | перехрестя вул. Єгорова – вул. Об’їзна | 2018 | виконком Сєвєродонецькоїміської ради |  | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | перехрестя просп. Гвардійський – вул. Автомобільна | 2018 | виконком Сєвєродонецькоїміської ради |  | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 3. Утримання світлофорних об’єктів: |  |  |  |  |  |  | удосконалення організації дорожнього руху та зниження рівня аварійності |
|  |  | с. Сєвєродонецьк: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | технічне обслуговування та поточний ремонт - 21 од. | 2018 | виконком Сєвєродонецькоїміської ради | місцевий бюджет | 976,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | відновлення світлофорного об'єкту на перехресті вул. Б.Ліщини - бульвар Дружби Народів - 1 од. | 2018 | виконком Сєвєродонецькоїміської ради | місцевий бюджет | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів - 5 од. | 2018-2020 | виконком Сєвєродонецькоїміської ради | місцевий бюджет | 83,3 | 83,3 | 83,3 |  |
| 6. | Створення безпечних та комфортних умов для життєдіяльності осіб з інвалідністю | Облаштування місць для паркування осіб з інвалідністю біля об’єктів масового відвідування, будівель громадського та соціального призначення: |  |  |  |  |  |  | облаштування 12 місць для паркування осіб з інвалідністю |
|  |  | Білокуракинська ОТГ - 4 од. | 2018-2020 | Білокуракинська ОТГ | місцевий бюджет | 1,0 | 2,0 | 3,0 |  |
|  |  | Біловодська ОТГ - 8 од. | 2018-2020 | Біловодська ОТГ | місцевий бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |