ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної

держадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації

27 квітня 2017 року № 261

**ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2017-2021 роки «Безбар’єрна Луганщина»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | | Строк виконання |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| **I. Будівництво, реконструкція, облаштування об’єктів** | | | | |
|  | Забезпечити під час підготовки містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, розробки проектів будівництва об’єктів житлового та громадського призначення, тротуарно-шляхової мережі або внесенні змін до них врахування вимог ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», ДБН 360-92\*\* «Планування та забудова міських та сільських поселень», інших нормативних документів щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів житлового та громадського призначення. | управління облдержадміністрації: містобудування та архітектури,  капітального будівництва;  районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою);  Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у Луганській області (за згодою) | | постійно |
|  | Забезпечити включення вимог щодо потреб осіб з інвалідністю до тендерної документації, договорів із розробки проектної та іншої документації | управління капітального будівництва облдержадміністрації;  Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації;  районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | | постійно |
|  | Забезпечити обов’язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції, реставрації, ремонту об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, дорожньо-транспортної інфраструктури | управління капітального будівництва облдержадміністрації;  департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства,  регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження;  районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою);  Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у Луганській області (за згодою) | | постійно |
|  | Здійснювати моніторинг забезпечення вимог щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, дорожньо-транспортної інфраструктури за участю представників громадських організацій інвалідів | управління містобудування та архітектури облдержадміністрації;  департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства,  регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження;  районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | | щокварталу протягом 2017-2021 років |
|  | Забезпечити створення умов для доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до адміністративних будівель, де розміщені органи державної влади та місцевого самоврядування, відповідно до вимог ДБН В.2.2-17.2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» (облаштування пандусами, кнопками виклику, спеціальними санвузлами, інформаційними вказівниками) | районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | | протягом 2017-2018 років |
|  | Здійснити аналіз стану захисних споруд цивільного захисту та інших об’єктів, придатних для укриття населення в надзвичайних ситуаціях, щодо їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | [**управління**](http://old.loga.gov.ua/oda/about/depart/chs/news/?isTitle=1) **з питань надзвичайних ситуацій** облдержадміністрації;  районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | | протягом 2017 року |
|  | Провести роботу щодо пристосування захисних споруд цивільного захисту населення для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | [**управління**](http://old.loga.gov.ua/oda/about/depart/chs/news/?isTitle=1) **з питань надзвичайних ситуацій** облдержадміністрації;  районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | | протягом  2017-2019 років |
| **ІІ. Житлове господарство, дорожньо-транспортна інфраструктура, сфера послуг** | | | | |
|  | Забезпечити обладнання об’єктів благоустрою, тротуарної мережі засобами доступності для осіб з інвалідністю (пандусами, наочно-інформаційними засобами) | департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства,  регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження;  районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | | постійно |
|  | Проводити роботу щодо виявлення житлових будинків та гуртожитків, у яких мешкають особи з обмеженими фізичними можливостями, вживати заходів щодо їх обладнання (дообладнання) пандусами та іншими засобами доступності | районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | | постійно |
|  | Продовжити роботу з облаштування спеціальних місць для паркування транспортних засобів людей з обмеженими фізичними можливостями на відкритих індивідуальних автостоянках, на вулицях у зонах паркування | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації;  районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | | постійно |
|  | Здійснити заходи щодо облаштування регульованих пішохідних переходів пониженими бордюрами, напрямними огородженнями, звуковими світлофорами з метою створення безпечних умов для руху осіб з інвалідністю | районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | | протягом  2017-2018 років |
| **ІІІ. Транспортна інфраструктура, зв’язок** | | | | |
|  | Продовжити роботу щодо створення належних умов доступності громадського транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури, дорожнього сервісу для осіб з інвалідністю, зокрема щодо облаштування транспортних засобів загального користування пристроями для звукового інформування пасажирів, звуковими та візуальними системами | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації;  районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | постійно | |
|  | Розглянути питання створення служби супроводу осіб з інвалідністю на залізничних вокзалах та автовокзалах | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації;  районні державні адміністрації;  військово-цивільні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | протягом  2017-2018 років | |
|  | Проводити роботу з перевізниками щодо здійснення посадки та висадки пасажирів виключно на зупинках громадського транспорту з метою забезпечення доступу до транспортних засобів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації; районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | постійно | |
|  | Забезпечити обов’язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення призакупівлі транспортних засобів загального користування, зокрема шкільних автобусів, запровадження включення вимог щодо потреб осіб з інвалідністю до тендерної документації та договорів про закупівлю відповідних товарів, робіт і послуг | департаменти облдержадміністрації: регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження,  освіти і науки;  районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | постійно | |
|  | Вживати в установленому порядку заходів щодо поетапного збільшення на автобусних маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю, зокрема шляхом включення відповідних вимог до умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації;  районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | постійно | |
| **ІV. Соціальний захист, охорона здоров’я, освіта** | | | | |
|  | Розглянути питання щодо поліпшення матеріально-технічного стану інтернатних закладів для осіб з інвалідністю | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації;  районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | | протягом  2017-2018 років |
|  | Забезпечити обладнання (дообладнання) приміщень закладів охорони здоров’я усіх форм власності спеціальними кабінками у побутових кімнатах, пристосованими для потреб осіб з інвалідністю, інформаційними вказівниками для осіб з вадами зору | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації;  районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | | протягом  2017-2019 років |
| 3. | Вжити заходів щодо облаштування будівель і приміщень навчальних закладів, у яких проводитиметься зовнішнє незалежне оцінювання, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | Департамент освіти і науки облдержадміністрації;  районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | | постійно |
| **V. Діяльність комітетів доступності** | | | | |
|  | Активізувати роботу комітетів доступності, забезпечити інформування про їх діяльність в установленому порядку | управління містобудування та архітектури облдержадміністрації;  районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | | щокварталу протягом 2017-2021 років |
|  | Розглянути питання виділення приміщень громадським організаціям інвалідів та не допускати їх виселення з приміщень, у яких вони здійснюють статутну діяльність | районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | | постійно |
| **VІ. Інформаційна діяльність** | | | | |
|  | Забезпечити висвітлення інформації щодо додержання прав осіб з обмеженими фізичними можливостями у засобах масової інформації, на офіційних сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування | Департамент масових комунікацій облдержадміністрації;  районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | | постійно |
|  | Розглянути питання щодо здійснення модернізації офіційних сайтів органів державної влади та місцевого самоврядування з урахуванням вимог стосовно доступу до них користувачів з вадами зору та слуху | районні державні адміністрації;  виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) | | протягом  2017-2018 років |
|  | Забезпечити висвітлення у місцевих засобах масової інформації ходу виконання Плану заходів | Департамент масових комунікацій обласної держадміністрації | | постійно |

Керівник апарату **І.М.КАЛІНІНА**