ЗВІТ

про хід виконання у 2015 році

«Регіональна програма поводження з твердими побутовими відходами в Луганській області»

_______________________________________________________

(назва цільової Програми)

1. Основні дані

Регіональна програма поводження з твердими побутовими відходами в Луганській області на 2009-2020 роки розроблена Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, затверджена рішенням сесії обласної ради від 29.01.2009 № 26/21.

2. Виконання завдань і заходів

Виконання заходів Регіональної програми: оновлення контейнерного господарства, оновлення парку сміттєвозних машин, створення парку великотоннажних сміттєвозів, облаштування контейнерних майданчиків, будівництво сміттєсортувальних комплексів, будівництво нових сучасних полігонів ТПВ, реконструкцію діючих полігонів ТПВ, ліквідацію несанкціонованих звалищ, будівництво біогазових установок для переробки харчових відходів з вилученням  метану і добрив.

3. Оцінка ефективності виконання

В результаті реалізації Регіональної програми у 2015 році за рахунок коштів з місцевого бюджету, підприємства та інших джерел  виконано оновлення контейнерного господарства у м. Лисичанськ.

4. Фінансування

Відповідно до Регіональної програми заплановано фінансування в розмірі 
46200,0 тис. грн, затверджено фінансування на суму 532,3 тис. грн, що становить 1,2 % від запланованої у Регіональній програмі. Фактично за 2015 рік освоєно 532,3 тис. грн.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Програма потребує корегування через зменшення обсягів фінансування у зв’язку з тим, що 77 % заходів заплановані на території непідконтрольній українській владі.